Projeto Nascente Urbana: O projeto prevê que cada comunidade exerça a cidadania no processo de recuperação da nascente, percebendo na área, uma opção de melhora da qualidade de vida, contígua à sua habitação. Após a mobilização da escola e comunidade, por meio da associação de moradores, junto ao setor público municipal, um plano de ação foi proposto por etapas de: cadastramento das nascentes; diagnóstico e mapeamento da área; carta de anuência do proprietário (quando a nascente estiver em terreno particular) e a definição das técnicas de recuperação. Os moradores do entorno da nascente serão responsáveis pela mão de obra na implantação e manutenção do projeto. Das quinze nascentes URBANAS identificadas e catalogadas, a nascente URBANA PÚBLICA do campinho de futebol do bairro do Jequitibá, foi eleita para iniciarmos os trabalhos de recuperação e servir como teste piloto. Foi identificada a fonte de Financiamento do projeto: Rotary Clube. Foram realizadas reuniões com lideranças de moradores e diretora da Escola Luiza Silvina; foi realizada a análise da água da nascente; foram realizados três (3) encontros com a comunidade na Igreja Imaculada Conceição, onde foi programada a execução os mutirões para a coleta o lixo na área da nascente. Tivemos a participação dos escoteiros, equipe do Rotary, alunos da escola técnica do meio Ambiente, equipe da SEMAG e SEMAM além dos moradores do bairro. As estacas da cerca já foram colocadas, a distribuição de formicida já foi realizada. A próxima etapa está sendo realizados com a colocação de oito fios de arame liso, esticadores etc além do plantio de algumas espécies nativas. Futuramente a comunidade assumirá a manutenção, rega e combate a formigas. Além disso, pretende-se realizar a restauração e limpeza do reservatório de água.